## Slide 1
开发基于wechaty实现微俱乐部会员&活动管理的微信小程序
——中期报告
导师：鲁玉超
学生：陈婧

## Slide 2
项目介绍
01
需求分析
02
项目进展
03
后续计划
04
CONTENTS
目录

## Slide 3
Overview of work this week
项目介绍
PART.01

## Slide 4
服务——微信机器人
微信机器人是一款免费的微信自动聊天软件，你可以使用微信机器人群发微信、智能回复微信。
不需要添加为好友，在被用户添加为好友后，它能被拉到微信群中群聊，但不会查看你的朋友圈。
这个用图灵机器人提供的接口做成的个人微信机器人，操作简单，3秒就能把个人微信号变机器人。它的中文理解准确率达90%的，调侃逗趣科普样样拿手。
项目介绍

## Slide 5
后端——微信小程序
云函数：开发者可根据业务需求，编写函数并部署在云端，即可在小程序内调用。开发者无需维护复杂的鉴权机制，也无需购买、搭建服务器，可便捷地完成小程序开发。
2. 数据库：开发者可直接在小程序前端或云函数中对数据库进行读写，同时支持通过开发者工具内的「云开发」控制台进行数据管理。
3. 存储管理：开发者可便捷地在小程序前端快速实现文件上传/下载及管理功能，同时也可以在开发者工具「云开发」控制台内进行管理。
项目介绍

## Slide 6
Work progress this week
需求分析
PART.02

## Slide 7
需求分析
群成员管理
同步微信群
匹配小程序和机器人用户
活动报名
群对话中关键字报名
群组机器人管理权限
确保群主自主启用群组机器人
群活动管理
发布活动
修改活动

## Slide 8
需求分析
活动详情页
管理菜单中管理活动
展示活动基本信息、报名信息等
费用结算
生成全局唯一的支付金额
监听金额匹配订单

## Slide 9
Work results of this week
项目进展
PART.03

## Slide 10
项目进展
基本理解服务和响应的区别
设计小程序界面显示
设计小程序基本框架
实现微信机器人引入
学习微信云开发技术
学习UI组件功能，初步引入
Chart: 
| 类别 1 | 类别 2 | 类别 3 | 类别 4
系列 1 | 4.3 | 2.5 | 3.5 | 4.5
系列 2 | 2.4 | 4.4 | 1.8 | 2.8
系列 3 | 2 | 2 | 3 | 5

## Slide 11
项目进展

## Slide 12
Work plan for next week
后续计划
PART.04

## Slide 13
工作计划
根据自己的页面设计做出具体的交互型页面，加快组件的学习引入，实现群主&群成员操作功能块、互动操作功能，提高小程序的实用性、容错性。
活动消息同步
立即开启报名活动，发布后立即同步到微信群
指定时间开启报名活动，到达指定时间后自动发布到群
活动开始提醒
活动开始前10分钟，自动发送活动提醒
获取指令列表
成员进群自动发送欢迎词
提示成员快速入门
群主发布活动
基本信息：活动时间、时长、地点、人数限制、描述
拓展信息：单人最大限制报名人数/报退截至时间/指定开放报名时间